|  | Work Package Description | Projekttitel Projektnummer |
| --- | --- | --- |

Institute / Department: PM-PS	Project Manager:      	Date: 290702

| WP Title: AP-Titel Demonstrator | WP-Ref.: AP-Nr. 2110 |
| --- | --- |
| WP Manager: AP-Manager Molzberger, Clevenz | Sheet: 1 of: Seite: 1 von: |
| Ressource: Ressourcen Frau Sanchez, Herr Schreiner, Herr Mrohs, Frau Thiele, Frau Clevenz | Starting Activity : Baseline Start Date: Startereignis : 24.05.02 Planungsdatum : |
| External Parties / Contractor externe Beteiligte/Vertragspartner: T-Systems sfr | Finishing Activity : Baseline Finish Date: Endereignis : 16.08.02 Planungsdatum : |

- Inputs

Nach Vorgaben der Fachseite, vermittelt durch Besprechungen, Dokumenten, Telefonaten und Emails, wird seitens T-Systems ein Demonstrator ( Prototyp ) Projektmanagementportal erstellt. Dieser enthält die Bestandteile Automatismus, Oberflächen, Ordnerstruktur und Navigationsleiste.

- Tasks (detailed descrisption)

Aufgabe (detaillierte Beschreibung )

In einem ersten Schritt wird zunächst nur ein Projekttyp, Drittmittelprojekte,  realisiert. Es wird zentrale Ordner geben, die alle Vorlagen und Dokumentationen erhalten. Vorlagen bestehen aus Word, Excel- oder MS Project Dokumenten mit Formularcharakter. Vorlagen werden in RTf gespeichert, Dokumentationen in PDF. Die Datenbank wird in einer Kurzfassung und in einer Langfassung angeboten. Der Aufbau der Datenbank „Langfassung“ erfolgt nach der Vorlage Projektlogbuch. Der Einstieg in den Prototyp ( später:  in das PMP ) erfolgt entsprechend der Startseite, entsprechend dem Maskenentwurf Fachseite, incl. dynamischer „Sprechblasen“.  Über eine Funktion „Projekte bearbeiten“ erhält man eine Auswahlliste der eigenen Projekte und hat die Möglichkeit der Projektneuanlage.

Bearbeiten, Einstellen von Dokumenten: Jede Vorlage liegt einmal vor. Per Mausklick wird daraus eine Arbeitskopie erstellt. Die Arbeitskopie wird mit lokalen Office-Programmen geöffnet, bearbeitet und direkt auf den Server zurückgespeichert. Ein automatischer Import (bspw. von Berichten aus SAP) wird für den Prototyp nicht realisiert.

- Output

Ergebnis

Der Demonstrator hat die Aufgabe einer ausgewählten Zielgruppe von Betroffenen ( Projektleiter, Programmatik, Auftragsadministration,...)  einen Überblick über die Funktionen und den Nutzen des Projektmanagementportals zu geben. Die Programmierung soll bis zum 16.08.02 präsentiert werden. Gleichzeitig dient der Demonstrator als Grundlage für die weitere Programmierung zum Projektmanagementportal.